Universidad ORT
Centro CTC
CEI

<El título del trabajo>

Obligatorio
Ingeniería de Software

Mauro Aguirre

Matias Cabrera

2018

Agradecimientos

Abstract

Índice

# Introducción
Tenemos como tarea la realización de una aplicación de escritorio del juego “La generala” para la empresa de juguetes llamada “Mattel”.
La importancia de desarrollar este juego es expandir la misma al mercado de los juegos electrónicos.
# Presentación del cliente
Mattel, Inc. es una empresa estadounidense dedicada a la fabricación y distribución de juguetes, fundada en 1945 por Harold Matson y Elliot Handler. Entre sus productos más populares se encuentran Barbie, Hot Wheels, Monster High, Ever After High y master of the Universe. A comienzos de los años 1980 también estuvo inmersa en el sector de las videocpnsolas. Con presencia en más de 150 países y marcas complementarias como Fisher-Price o Mega Brands, se trata de la segunda mayor juguetera a nivel mundial por detrás de Hasbro.
# Presentación del problema
A continuación, se desarrollarán los procesos que se llevan a cabo en el juego.
## Selección de primer jugador:
Arrojan un dado cada jugador para decidir quién inicia el juego. En caso de que haya empate se vuelven a lanzar los dados.

## Inicia el juego:
Se lanzan los cinco dados, el jugador decide si los conserva o a cuantos quiere conservar. Arroja el resto de los dados hasta un máximo de 3 veces (Contando el lanzamiento inicial).

## Categorías:
Existen 11 posibles categorías:
- 1: Se coloca la suma de que dan los números 1 obtenidos
- 2: Se coloca la suma de que dan los números 2 obtenidos
- 3: Se coloca la suma de que dan los números 3 obtenidos
- 4: Se coloca la suma de que dan los números 4 obtenidos
- 5: Se coloca la suma de que dan los números 5 obtenidos
- 6: Se coloca la suma de que dan los números 6 obtenidos
- Escalera: 25 puntos si es servida, 20 si fue armada. Se forma con una progresión de números. Hay tres posibilidades: 1-2-3-4-5, 2-3-4-5-6, 3-4-5-6-1 (“Escalera al As”)
- Full: 35 puntos si es servida, 30 si fue armada. Se forma con 2 grupos de dados iguales, un grupo de 3 dados iguales y otro grupo de dos dados iguales.
- Póker: 45 puntos si es servida, 40 si es armada. Se forma con cuatro dados iguales.
- Generala: 50 puntos si se logra formar cinco números iguales en dos o tres tiros.
- Generala doble: 60 puntos si se logra formar dos Generalas en dos tiros de tres.
- Generala Servida: Cuando se logra hacer la Generala de un solo tiro, se llama Generala servida y el jugador automáticamente gana el juego.
- Una vez conseguida una categoría esta es considerada “Cerrada”, si el jugador la repite no la podrá usar, de esta manera deberá buscar otra categoría con la combinación de dados obtenida.
- Si al final del turno un jugador no puede armar un juego conveniente en ninguna de sus categorías abiertas, deberá elegir alguna y tachar la casilla correspondiente, con lo cual quedará cerrada.
## Ganador:
Gana el jugador que ha logrado el mayor puntaje en los 11 turnos.

# Especificación de requerimientos
## Necesidades
- Aumentar cantidad de usuarios.
- Reducir los costos.
- Listar ranking de jugadores.
## Objetivos
Se desarrollará el juego de “La Generala” en un formato digital, el cual tendrá sus reglas modificadas y se implementaran servidores para su uso multijugador.
Cada jugador será registrado y podrá apostar con fichas virtuales y/o de valor real.
## Requerimientos
Luego de la reunión con el gerente de la empresa Mattel se destacaron los siguientes pintos a desarrollar dentro de la aplicación solicitada.
### Requerimientos Funcionales
- Registro de usuario.
- Inicio de sesión de usuario.
- Jugar contra la IA.
- Jugar contra otro usuario.
- Catorce jugadas disponibles por juego.
- Top 5 jugadores con más puntaje.
- Top 5 jugadores con más porcentaje de victorias.
- Top 5 jugadores con más fichas virtuales.
- Top 5 jugadores con más fichas reales.
- Marcado de jugadas.
- Límite de tiempo del turno: Un minuto y medio de tiempo límite para realizar la jugada.
- Se controlará el abandono: Exceder el tiempo límite res veces consecutivas.
- Se penalizará el abandono: Se pierden las fichas apostadas.
- Se controlarán los tres tiros de dados por turno: Generación aleatoria de valores de los dados.
- Dos usuarios por partida.
- Asignación automática de jugador: Si no se encuentra otro jugador para la misma apuesta se emparejará con la IA.
- Visualización de puntaje dinámica.
- Animación de dados.
- Se controlará el tiempo por turno.
- Selección de dados: Se seleccionan los dados que no se arrojaran en esa jugada.
- Visualización de jugadas disponibles.
- Se controlará el valor de las apuestas.
- Habrán opciones de apuestas en partida.
- Habrán opciones de ingreso de usuarios.
- Habrán opciones de ingreso a salas.
- Se acreditarán fichas virtuales diarias cada 24 horas.
- Se podrán acreditar fichas reales.
- Dar ganador: El jugador con mayor puntaje gana la partida y las fichas apostadas (Tanto reales como virtuales).
- Dar perdedor: El jugador con menor puntaje pierde la partida y las fichas apostadas (Tanto reales como virtuales).
- Generación aleatoria del jugador que da inicio.
### Requerimientos No Funcionales
- Aplicación de escritorio.
- Sonidos y música.
- Implementación de Java e interfaz en Swing.
- Interfaz intuitiva.

# Alcances y limitaciones
## Alcances:
1. Registro de usuario.
2. Inicio de sesión de usuario.
3. Jugar contra la IA.
4. Jugar contra otro usuario.
5. Catorce jugadas disponibles por juego.
6. Top 5 jugadores con más puntaje.
7. Top 5 jugadores con más porcentaje de victorias.
8. Top 5 jugadores con más fichas virtuales.
9. Top 5 jugadores con más fichas reales.
10. Marcado de jugadas.
11. Límite de tiempo del turno: Un minuto y medio de tiempo límite para realizar la jugada.
12. Se controlará el abandono: Exceder el tiempo límite res veces consecutivas.
13. Se penalizará el abandono: Se pierden las fichas apostadas.
14. Se controlarán los tres tiros de dados por turno: Generación aleatoria de valores de los dados.
15. Dos usuarios por partida.
16. Asignación automática de jugador: Si no se encuentra otro jugador para la misma apuesta se emparejará con la IA.
17. Visualización de puntaje dinámica.
18. Animación de dados.
19. Se controlará el tiempo por turno.
20. Selección de dados: Se seleccionan los dados que no se arrojaran en esa jugada.
21. Visualización de jugadas disponibles.
22. Se controlará el valor de las apuestas.
23. Habrán opciones de apuestas en partida.
24. Habrán opciones de ingreso de usuarios.
25. Habrán opciones de ingreso a salas.
26. Se acreditarán fichas virtuales diarias cada 24 horas.
27. Se podrán acreditar fichas reales.
28. Dar ganador: El jugador con mayor puntaje gana la partida y las fichas apostadas (Tanto reales como virtuales).
29. Dar perdedor: El jugador con menor puntaje pierde la partida y las fichas apostadas (Tanto reales como virtuales).
30. Generación aleatoria del jugador que da inicio.
## Limitaciones:
Este programa no posee limitaciones.
# Gestión del proyecto
## Análisis de riesgos
Determinar los posibles problemas que se pueden presentar en el desarrollo del proyecto, estimar la importancia de cada uno, así como el impacto que representa cada uno para el proyecto. Para cada riesgo detectado se deberá crear un plan de contingencia para cuando ese riesgo deje de ser potencial y se produzca.

Numero	Descripción	Ocurrencia / (Probabilidad)	Incidencia / (Riesgo)
1	Perdida de respaldo	Bajo	Alto
2	Perdida de recursos	Bajo	Alto
3	Ausencia de personal	Bajo	Alto
4	Falta de conceptos	Alto	Alto
5	Error de planificación	Mediano	Mediano
6	Conflicto de implementaciones con tecnologías antiguas	Mediano-Alto	Mediano
7	Conflicto entre el equipo	Bajo	Mediano
8	Conflicto entre plataformas	Alto	Alto
9	Problemas de rendimiento	Bajo	Mediano

## Plan de contingencia
1. Tener más de un respaldo.
2. Conseguir nuevo equipo. (detallar)
3. Procurar ir adelantados en el proyecto o de lo contrario implementar más tiempo para compensar.
4. Investigaremos los conceptos necesarios por nuestra cuenta.
5. Reevaluaremos la planificación e implementaremos cambios.
6. Adaptaremos nuestras nuevas implementaciones para que sean compatibles con las anteriores o de lo contrario cambiaremos las anteriores.
7. Haremos una junta para llegar a un acuerdo.
8. Evaluaremos entro el equipo una plataforma para usar en conjunto.
9. Cambiaremos el diseño e implementación del programa para obtener mejor rendimiento
## Ciclo de vida elegido.
### Introducción.
La metodología Scrum es tendencia en la gestión de proyectos. Si trabajas en un sector en el que el nivel de incertidumbre es alto y tu trabo ágil, quizás tengas que aplicar Scrum para gestionar tus proyectos.
### Razón por la cual elegimos Scrum.
Ayuda a ahorrar tiempo y dinero.
Con una metodología establecida y un equipo responsable, se pueden lograr excelentes resultados de la mano de SCRUM. La habilidad de manejar de manera organizada las tareas y contar con la planificación necesario para lograrlas, hacen que sea una herramienta clave para ahorrar tiempo y dinero.
Reuniones diarias de 15 minutos (denominadas “Daily scrum”) aseguran que el proceso este en la etapa correcta, según se estableció al inicio del proyecto.
Fomenta el trabajo en equipo.
Con la división, asignación de roles y tareas de manera eficiente, esta metodología nos ayuda a trabajar exitosamente en un proyecto. El “dueño del producto” y el “equipo de trabajo” que lo elabora se complementan con el “Scrum master”, recurso que ayuda y apoya en la misión. La posibilidad de apreciar el progreso del trabajo ofrece una garantía de que el proceso será transparente y acorde con lo establecido.
Se adapta a la empresa.
La metodología SCRUM también ofrece la posibilidad de adaptarse a las empresas que la utilicen. De esta manera, no solo se concibe la idea de una producción organizada de las tareas, sino que también se desarrolla un plan que va de la mano con la compañía encargada del proyecto y sus características.
Es de fácil manejo.
A través de una metodología como SCRUM, se logra de manera exitosa la integración de todas las partes involucradas en un proyecto. La participación y su administración de SCRUM es sencilla y de fácil manejo para todas las etapas. De igual manera, se cuenta con un registro de labores realizadas y se le da seguimiento para lograrlo de forma eficiente.
- Beneficios adicionales.
  - Respuesta rápida a los cambios.
  - Las pruebas funcionales son frecuentes en el proceso.
  - Colaboración directa con el cliente.
  - Motivación y responsabilidad de los equipos.
## Integrantes y roles
Integrante	Rol
Mauro Aguirre	Administrador del proyecto
Mauro Aguirre	Analista
Mauro Aguirre	Diseñador
Mauro Aguirre	programador
Matias Cabrera	Cliente
Matias Cabrera	Testeo
Matias Cabrera	Documentación

## Plan de testing
Esto hay que hacerlo después según el profe.
# Especificación técnica
## Descripción de herramientas
1. Notepad++:
2. Es un editor de texto y código fuente libre con soporte para varios lenguajes de programación. De soporte nativo a Microsoft Windows.
3. Eclipse Photon:
4. Es una plataforma de software compuesto por un conjunto de herramientas de programación de código abierto multiplataforma para desarrollar lo que el proyecto llama “Aplicación de cliente enriquecido”, opuesto a aplicación “Cliente-liviano” basadas en navegadores.
5. Word Office:
6. Es un programa informático orientado al procesamiento de textos.
7. Google drive:
8. Servicio de alojamiento de archivos que fue introducido por la empresa estadounidense Google el 24 de abril del 2012.
9. GitHub:
10. Es una forja para alojar proyectos utilizando el sistema de control de versiones git.
11. Gantter:
12. Es un gesto de proyectos colaborativos integrada con Google para crear/editar cronogramas y diagramas de Gantt en los proyectos.
## Planificación del proyecto
Sprints con sus esfuerzos y diagrama de Gantt.
Estimación de horas y fechas de entrega de cada etapa.
# Diseño
## Diagrama de clases
## Diagrama de base de datos
## Casos de Uso
Registro de usuario.
Usuario	Autores
1	Versión
El caso de uso comienza cuando un usuario decea registrar a otro usuario. Este debe rellenar el formulario con los datos del usuario y hacer click en el boton “registrar”, luego se le verificara por pantalla el registro del mismo.	Descripción
El usuario a ingresado en el menu usuarios	Precondicion
Se registrara el usuario y se verificara por pantalla	Poscondicion
1 - El usuario ingresa los datos de un nuevo usuario en el formulario / 2 - El usuario hace click en el boton “registrar” / 3 – El sistema valida los datos. / 4 - Se muestra un mensaje por pantalla que el usuario a sido registrado. / 5 - Fin CU	Curso normal
3 – El sistema valida los datos. / 4.1 - Se muestra un mensaje por pantalla que hay error en los datos / 5.1 – Fin CU	Curso alternativo
alto	Rendimiento
mediana	Frecuencia esperada
alta	Importancia
mediana	Urgencia
	Comentarios

1. Inicio de sesión de usuario.
Usuario	Autores
1	Version
El caso de uso comienza cuando un usuario desea logearse en la aplicacion. Este debe rellenar el formulario con los datos del usuario y hacer click en el boton “Logear”, luego sera enviado a el menu principal.	Descripcion
ninguna	Precondicion
Se movera a otro menu	Poscondicion
1 – El usuario ingresa los datos de un usuario en el formulario. / 2 - El usuario hace click en el boton “Logear” / 3 – El sistema valida los datos / 3 – El usuario es enviado al menu principal. / 4 - Fin CU	Curso normal
2 - El usuario hace click en el boton “Logear” / 3.1 - Se muestra un mensaje por pantalla que hay error en los datos / 4.1 – Fin CU	Curso alternativo
alto	Rendimiento
mediano	Frecuencia esperada
mediana	Importancia
mediana	Urgencia
	Comentarios

1. Jugar contra la IA.
2. Jugar contra otro usuario.
3. Catorce jugadas disponibles por juego.
Usuario	Autores
1	Versión
El jugador sera capaz de jugar 14 veces por partida	Descripción
El jugador empieza una partida	Precondición
El jugador termina la partida	Pos-condición
1-El usuario empieza el turno y tira los dados las veces que sea necesarios / 2-Se repite el caso hasta un máximo de 14 veces / 3-Termina la partida / 4-Fin CU	Curso normal
1-El usuario empieza el turno y tira los dados las veces que sea necesarios / 2-Se desconecta un jugador / 3-Termina la partida / 4-CU	Curso alternativo
alto	Rendimiento
baja	Frecuencia esperada
baja	Importancia
baja	Urgencia
	Comentarios

Top 5 jugadores con más puntaje.
Usuario	Autores
1	Versión
El caso de uso comienza cuando un usuario desea listar el top 5 de jugadores con mejor puntaje en la aplicación. Este deberá seleccionar top 5 jugadores con mas puntajes de una lista, luego se desplegara por pantalla estos jugadores.	Descripción
El usuario a ingresado a el menu listado	Precondición
Se desplegara la lista del top 5 de jugadores con mas puntaje	Pos-condición
1 – El usuario debe seleccionar el top 5 de jugadores con mayor puntaje de una lista. / 2 – Se desplegaran los top 5 mejores jugadores por puntaje por pantalla” / 3 – Fin CU.	Curso normal
ninguno	Curso alternativo
alto	Rendimiento
baja	Frecuencia esperada
baja	Importancia
baja	Urgencia
	Comentarios

1. Top 5 jugadores con más porcentaje de victorias.
Usuario	Autores
1	Version
El caso de uso comienza cuando un usuario desea listar el top 5 de jugadores con mas porcentaje de victorias en la aplicacion. Este debera seleccionar top 5 jugadores con mas porcentaje de victorias en una lista, luego se desplegara por pantalla estos jugadores.	Descripcion
El usuario ingresao a el menu listado	Precondicion
Se desplegara la lista del top 5 de jugadores con porcentaje de victorias	Poscondicion
1 – El usuario debe seleccionar el top 5 de jugadores con major porcentaje de victorias de una lista. / 2 – Se desplegaran los top 5 mejores jugadores con mas porcentaje de victorias” / 3 – Fin CU.	Curso normal
ninguno	Curso alternativo
alto	Rendimiento
baja	Frecuencia esperada
baja	Importancia
baja	Urgencia
	Comentarios

1. Top 5 jugadores con más fichas virtuales.
Usuario	Autores
1	Version
El caso de uso comienza cuando un usuario desea listar el top 5 de jugadores con mas fichas virtuales en la aplicacion. Este debera seleccionar top 5 jugadores con mas fichas virtuales en una lista, luego se desplegara por pantalla estos jugadores.	Descripcion
El usuario ingresao a el menu listado	Precondicion
Se desplegara la lista del top 5 de jugadores con mas fichas virtuales	Poscondicion
1 – El usuario debe seleccionar el top 5 de jugadores con fichas virtuales de una lista. / 2 – Se desplegaran los top 5 mejores jugadores con mas fichas virtuales / 3 – Fin CU.	Curso normal
ninguno	Curso alternativo
alto	Rendimiento
baja	Frecuencia esperada
baja	Importancia
baja	Urgencia
	Comentarios

1. Top 5 jugadores con más fichas reales.
Usuario	Autores
1	Version
El caso de uso comienza cuando un usuario desea listar el top 5 de jugadores con mas fichas reales en la aplicacion. Este debera seleccionar top 5 jugadores con mas fichas reales en una lista, luego se desplegara por pantalla estos jugadores.	Descripcion
El usuario ingresao a el menu listado	Precondicion
Se desplegara la lista del top 5 de jugadores con mas fichas reales	Poscondicion
1 – El usuario debe seleccionar el top 5 de jugadores con fichas reales de una lista. / 2 – Se desplegaran los top 5 mejores jugadores con mas fichas reales / 3 – Fin CU.	Curso normal
ninguno	Curso alternativo
alto	Rendimiento
baja	Frecuencia esperada
baja	Importancia
baja	Urgencia
	Comentarios

1. Marcado de jugadas.
Usuario	Autores
1	Version
El caso se aplica cuando el jugador esta adentro de un turno, se mostrara por pantalla siempre las jugadas disponibles del jugador.	Descripcion
El usuario debe haber empezado un turno	Precondicion
ninguno	Poscondicion
1 – El jugador debe estar en un turno. / 2 – Se mostrara por pantalla las jugadas disponibles / 3 – Fin CU.	Curso normal
ninguno	Curso alternativo
alto	Rendimiento
baja	Frecuencia esperada
baja	Importancia
baja	Urgencia
	Comentarios

1. Límite de tiempo del turno: Un minuto y medio de tiempo límite para realizar la jugada.
Usuario	Autores
1	Version
El caso se aplica cuando el jugador esta adentro de un turno y pasa un minuto y medio sin realizar una jugada, se pasara por turno automaticamente y se eligira una jugada aleatoriamente.	Descripcion
El usuario esta en un turno	Precondicion
Se pasara de turno y se eligira una jugada automaticamente	Poscondicion
1 – El usuario debe pasar un minuto y medio del turno sin realizar una jugada / 2 – El sistema eligiar una jugada aleatoriamente y pasar de turno / 3 – Fin CU	Curso normal
ninguno	Curso alternativo
alto	Rendimiento
baja	Frecuencia esperada
baja	Importancia
baja	Urgencia
	Comentarios

1. Se controlará el abandono: Exceder el tiempo límite res veces consecutivas.
Usuario	Autores
1	Version
El caso se aplica cuando un usuario excede el limite de tiempo tres veces, se dara la partida como victoria al otro jugador.	Descripcion
El usuario excede el limite de tiempo tres veces	Precondicion
Se dara como victoria al otro jugador	Poscondicion
1 – El usuario debe exceder el tiempo limite tres veces- / 2 – El sistema asigna como ganador al otro usuario. / 3 – Fin CU	Curso normal
ninguno	Curso alternativo
alto	Rendimiento
baja	Frecuencia esperada
baja	Importancia
baja	Urgencia
	Comentarios

1. Se penalizará el abandono: Se pierden las fichas apostadas.
Usuario	Autores
1	Versión
El caso se aplica cuando un usuario abandona una partida, se le daran las fichas apostadas al otro jugador.	Descripción
Un jugador abandona una partida	Precondición
Se dan las fichas apostadas al otro jugador	Pos-condición
1-Se agregan las fichas apostadas al jugador que no abandono la partida / 2- Se lleva el usuario hacia el menu principal / 3-Fin CU	Curso normal
ninguno	Curso alternativo
alto	Rendimiento
baja	Frecuencia esperada
baja	Importancia
baja	Urgencia
	Comentarios

1. Se controlarán los tres tiros de dados por turno: Generación aleatoria de valores de los dados.
Usuario	Autores
1	Versión
El sistema generara aleatoriamente el valor de los datos en cada turno	Descripción
Al comiendo de un turno o elección de dados	Precondición
Continua el turno	Pos-condición
1-El jugador empieza el turno / 2-El sistema generara los dados aleatoriamente / 3-Fin CU	Curso normal
1-El jugador desea tirar otra vez los datos / 2-El sistema generara los dados aleatoriamente / 3-Fin CU	Curso alternativo
alto	Rendimiento
baja	Frecuencia esperada
baja	Importancia
baja	Urgencia
	Comentarios

1. Dos usuarios por partida.
Usuario	Autores
1	Versión
El juego permitirá un máximo de dos jugadores	Descripción
El jugador esta en el menú	Precondición
El jugador empieza un juego	Pos-condición
1-El jugador elige sala real / 2-El sistema espera a que otro jugador entre a la sala / 3-Empieza el juego / 4-Fin CU	Curso normal
1-El jugador elige sala virtual / 2-El sistema espera a que otro jugador entre a la sala / 3-Empieza el juego / 4-Fin CU	Curso alternativo
alto	Rendimiento
baja	Frecuencia esperada
baja	Importancia
baja	Urgencia
	Comentarios

Asignación automática de jugador: Si no se encuentra otro jugador para la misma apuesta se emparejará con la IA.
Usuario	Autores
1	Versión
El jugador entrara en una sala contra la IA si no se encuentra otro jugador en poco tiempo	Descripción
El jugador entra en una sala	Precondición
El jugador empieza la partida contra la IA	Pos-condición
1-El sistema esperara un momento por otro jugador / 2-El sistema asignara la IA como el otro jugador / 3-Empieza la partida / 4-Fin CU	Curso normal
ninguno	Curso alternativo
alto	Rendimiento
baja	Frecuencia esperada
baja	Importancia
baja	Urgencia
	Comentarios

Visualización de puntaje dinámica.
Usuario	Autores
1	Versión
Se mostrara por puntaje el puntaje del jugador en tiempo real	Descripción
El jugador este presente en una partida	Precondición
Se ve el puntaje del jugador	Pos-condición
1-El jugador esta presente en una partida / 2-El sistema mostrara el puntaje por pantalla / 3-Fin CU	Curso normal
ninguno	Curso alternativo
alto	Rendimiento
baja	Frecuencia esperada
baja	Importancia
baja	Urgencia
	Comentarios

Animación de dados.
Usuario	Autores
1	Versión
Se mostrara los dados animadamente por pantalla	Descripción
El jugador tira los dados	Precondición
Se ven los dados por pantalla	Pos-condición
1-El jugador tira los dados / 2-Se ven los dados animados por pantalla / 3-Fin CU	Curso normal
ninguno	Curso alternativo
alto	Rendimiento
baja	Frecuencia esperada
baja	Importancia
baja	Urgencia
	Comentarios

Se controlará el tiempo por turno.
Usuario	Autores
1	Versión
El jugador empieza un turno, el sistema controlara el tiempo que tome.	Descripción
El jugador empieza un turno	Precondición
El sistema pasara el turno automáticamente	Pos-condición
1-El jugador empieza un turno / 2-El sistema mostrara el tiempo por pantalla / 3-El jugador se pasa de tiempo / 4-El sistema tirara los dados automáticamente y pasara de turno / 5-Fin CU	Curso normal
ninguno	Curso alternativo
alto	Rendimiento
baja	Frecuencia esperada
baja	Importancia
baja	Urgencia
	Comentarios

Selección de dados: Se seleccionan los dados que no se arrojaran en esa jugada.
Usuario	Autores
1	Versión
El jugador eligira dados luego de tirarlos	Descripción
El jugador tirara los dados	Precondición
Los dados cera seleccionados	Pos-condición
1-El jugador tira los dados / 2-El jugador selecciona los dados / 3-Fin CU	Curso normal
ninguno	Curso alternativo
alto	Rendimiento
baja	Frecuencia esperada
baja	Importancia
baja	Urgencia
	Comentarios

Visualización de jugadas disponibles.
Usuario	Autores
1	Versión
Se mostrara por pantalla las jugadas disponibles al jugador	Descripción
El jugador esta en la partida	Precondición
Se mostrara por pantalla las jugadas disponibles	Pos-condición
1-El jugado esta presente en una partida / 2-Se mostrara por pantalla las jugadas disponibles / 3-Fin CU	Curso normal
ninguno	Curso alternativo
alto	Rendimiento
baja	Frecuencia esperada
baja	Importancia
baja	Urgencia
	Comentarios

Se controlará el valor de las apuestas.
Usuario	Autores
1	Versión
El jugado eligira cuanto apostar en una sala	Descripción
El jugador ingresa en una sala de fichas reales	Precondición
El jugador buscara partida	Pos-condición
1-El jugador eligira cuanto apostar / 2-El jugador buscara partida / 3-Fin CU	Curso normal
ninguno	Curso alternativo
alto	Rendimiento
baja	Frecuencia esperada
baja	Importancia
baja	Urgencia
	Comentarios

Habrán opciones de apuestas en partida.
Usuario	Autores
1	Versión
El jugado eligira cuanto apostar en una sala	Descripción
El jugador ingresa en una sala de fichas reales	Precondición
El jugador buscara partida	Pos-condición
1-El jugador eligira cuanto apostar / 2-El jugador buscara partida / 3-Fin CU	Curso normal
ninguno	Curso alternativo
alto	Rendimiento
baja	Frecuencia esperada
baja	Importancia
baja	Urgencia
	Comentarios

Habrán opciones de ingreso de usuarios.
proximamente

Habrán opciones de ingreso a salas.
Usuario	Autores
1	Versión
El jugador podra elegir que sala ingresar	Descripción
El jugador esta en el menu principal	Precondición
El jugador entrara en una sala	Pos-condición
1-El jugador elegira una sala en el menu principal / 2-El jugador entrara en la sala / 3-Fin CU	Curso normal
ninguno	Curso alternativo
alto	Rendimiento
baja	Frecuencia esperada
baja	Importancia
baja	Urgencia
	Comentarios

Se acreditarán fichas virtuales diarias cada 24 horas.
Usuario	Autores
1	Versión
Al jugador se le acreditaran fichas cada 20 horas	Descripción
Estar ingresado en el juego	Precondición
Se agregaran fichas al jugador	Pos-condición
1-El sistema verificara que hayan pasado 24 horas / 2-El sistema agregara fichas al jugador / 3-Fin CU	Curso normal
ninguno	Curso alternativo
alto	Rendimiento
baja	Frecuencia esperada
baja	Importancia
baja	Urgencia
	Comentarios

Se podrán acreditar fichas reales.
Usuario	Autores
1	Versión
El jugador podrá elegir para agregar fichas a su cuenta	Descripción
Estar ingresado en el menu agreditar fichas	Precondición
Se agregaran fichas al jugador	Pos-condición
1-El jugador ingresara sus datos en el formulario / 2-El sistema verificara los datos / 3-Se mandara un mensaje verificador por pantalla / 4-Fin CU	Curso normal
2-El sistema verificara los datos / 3-Se mandara un mensaje de error por pantalla / 4-Fin CU	Curso alternativo
alto	Rendimiento
baja	Frecuencia esperada
baja	Importancia
baja	Urgencia
	Comentarios

Dar ganador: El jugador con mayor puntaje gana la partida y las fichas apostadas (Tanto reales como virtuales).
Usuario	Autores
1	Versión
El jugador sera anunciado como ganador y se le acreditaran las fichas	Descripción
El usuario gana la partida	Precondición
Se le dará un mensaje de victoria al usuario y se le acreditaran las fichas	Pos-condición
1-El jugador ganara la partida / 2-Se le dará un mensaje de victoria / 3-El sistema acreditara fichas al jugador / 4-Fin CU	Curso normal
ninguno	Curso alternativo
alto	Rendimiento
baja	Frecuencia esperada
baja	Importancia
baja	Urgencia

Dar perdedor: El jugador con menor puntaje pierde la partida y las fichas apostadas (Tanto reales como virtuales).
Usuario	Autores
1	Versión
El jugador sera anunciado como perdedor y se le quitaran las fichas	Descripción
El usuario pierde la partida	Precondición
Se le dará un mensaje de derrota al usuario y se le quitaran las fichas	Pos-condición
1-El jugador pierde la partida / 2-Se le dará un mensaje de derrota / 3-El sistema quitara fichas al jugador / 4-Fin CU	Curso normal
ninguno	Curso alternativo
alto	Rendimiento
baja	Frecuencia esperada
baja	Importancia
baja	Urgencia

Generación aleatoria del jugador que da inicio
Usuario	Autores
1	Versión
El sistema eligira aleatoriamente que jugador empieza la partida	Descripción
La partida esta por comenzar	Precondición
Empieza la partida	Pos-condición
1-El sistema elige aleatoriamente que jugador empieza / 2-Empieza la partida / 3-Fin CU	Curso normal
ninguno	Curso alternativo
alto	Rendimiento
baja	Frecuencia esperada
baja	Importancia
baja	Urgencia

### Diagrama de caso de uso
### Nombre
### Descripción
### Diagrama de clases de caso de uso
# Pruebas
# Logros
## Requerimientos cumplidos
## Requerimientos no cumplidos
# Conclusiones finales
# Glosario
# Referencias bibliográficas
# Bibliografía
# Anexos
## Hoja de Ruta

Tarea	Fecha Inicio	Fecha Fin	Horas	Responsable