Universidad ORT
Centro CTC
CEI

Generala

Obligatorio
Ingeniería de Software

Integrantes

Mauro Aguirre
Matías Cabrera

Docentes

Facundo Chacón

2018

Agradecimientos

Abstract

# Introducción
Tenemos como tarea la realización de una aplicación de escritorio del juego “La generala” para la empresa de juguetes llamada “Mattel”.
La importancia de desarrollar este juego es expandir la misma al mercado de los juegos electrónicos.
# Presentación del cliente
Mattel, Inc. es una empresa estadounidense dedicada a la fabricación y distribución de juguetes, fundada en 1945 por Harold Matson y Elliot Handler. Entre sus productos más populares se encuentran Barbie, Hot Wheels, Monster High, Ever After High y Masters of the Universe. A comienzos de los años 1980 también estuvo inmersa en el sector de las videoconsolas. Con presencia en más de 150 países y marcas complementarias como Fisher-Price o Mega Brands, se trata de la segunda mayor juguetera a nivel mundial por detrás de Hasbro.1.

# Presentación del problema
A continuación se detallaran los procesos que se llevan a cabo en el juego
## Selección de primer jugador:
Arroja 1 dado cada jugador para decidir quién inicia el juego. En caso de que haya empate con el numero más alto, los empatados vuelven a lanzar para desempatar.

## Inicia el juego:
Se lanzan los 5 dados, el jugador decide si los conserva o a cuantos quiere conservar. Arroja el resto de los dados hasta un máximo de 3 veces (contando el lanzamiento inicial).
## Categorías:
Existen 11 posibles categorías:
- 1: Se coloca el número que de la suma de 1 obtenidos.
- 2: Se coloca el número que de la suma de 2 obtenidos.
- 3: Se coloca el número que de la suma de 3 obtenidos.
- 4: Se coloca el número que de la suma de 4 obtenidos.
- 5: Se coloca el número que de la suma de 5 obtenidos.
- 6: Se coloca el número que de la suma de 6 obtenidos.
- Escalera: 25 puntos si es servida, 20 si fue armada Se forma con una progresión de números. Hay tres posibilidades: 1-2-3-4-5, 2-3-4-5-6 y 3-4-5-6-1 ("escalera al as").
- Full: 35 puntos si es servido o 30 puntos si es armado. Se forma con dos grupos de dados iguales, uno de tres y otro de dos dados.
- Póker: 45 puntos si es servido o 40 puntos si es armado. Se forma con cuatro dados iguales.
- Generala: 50 puntos si se logra formar cinco números iguales en dos o tres tiros.
- Generala Doble: 60 puntos si se logra formar dos generalas en dos tiros de tres.
- Generala Servida: Cuando se logra la Generala de un solo tiro, se llama generala servida y el jugador automáticamente gana el juego.
Una vez conseguida una categoría esta es considerada “Cerrada”, si el jugador la repite no la podrá usar, de esta manera deberá buscar otra categoría con la combinación de dados obtenida.
Si al final del turno un jugador no puede armar un juego conveniente en ninguna de sus categorías abiertas, deberá elegir alguna y tachar la casilla correspondiente, con lo cual quedara cerrada.

## Ganador:
Gana el jugador que ha logrado el mayor puntaje en los 11 turnos.

En la actualidad el juego cuenta con componentes físicos.
Se utilizan 5 dados, un cubilete y una tabla de puntajes para llevar el registro de las jugadas.
Se desea pasar a digitalizarlo y agregando funciones nuevas.

# Especificación de requerimientos

## Necesidades
Aumentar cantidad de jugadores.
Reducir los costos del juego
Listar ranking de jugadores
## Objetivos
Se desarrollará el juego de “La generala” en un formato digital, el cual tendrá sus reglas modificadas y se implementaran servidores para su uso multijugador.
Cada jugador será registrado y podrá apostar con fichas virtuales y/o de valor real.
## Lista de Requerimientos

### Requerimientos Funcionales

Luego de la reunión con el gerente de la empresa Mattel se destacaron los siguientes puntos a desarrollar dentro de la aplicación solicitada
- Registro de usuario.
- Inicio de sesión de usuario
- Jugar contra la IA
- Jugar contra otro usuario
- Catorce jugadas disponibles por juego
- Top 5 jugadores con más puntaje
- Top 5 jugadores con más porcentaje de victoria
- Top 5 jugadores con más fichas virtuales
- Top 5 jugadores con más fichas reales
- Salas de apuestas para fichas virtuales
- Salas de apuestas para fichas reales
- Marcado de jugadas
- Límite de tiempo del turno: Un minuto y medio de tiempo límite para realizar la jugada
- Se controlará el abandono: Exceder el tiempo límite tres veces consecutivas
- Se penalizará el abandono: se pierden las fichas apostadas.
- Se controlarán los tres tiros de dados por turno: Generación aleatoria de valores de los dados
- Dos usuarios por partida
- Asignación automática de jugador: Si no se encuentra otro jugador para la misma apuesta se empareja con la IA
- Visualización de puntaje dinámica
- Animación de dados
- Se controlará el tiempo por turno
- Selección de dados: Se seleccionan los dados que no se arrojaran en esa jugada
- Visualización de jugadas disponibles
- Se controlará el valor de apuestas
- Habrá opciones de apuestas en partida
- Habrá opciones de ingreso de usuario
- Habrá opciones de ingreso de salas
- Se acreditarán fichas virtuales diarias cada 24 horas
- Se acreditarán fichas reales
- Dar ganador: El jugador con mayor puntaje gana la partida y las fichas apostadas sean reales o virtuales
- Dar perdedor: El jugador con menor puntaje pierde la partida y las fichas apostadas sean reales o virtuales
- Generación aleatoria del jugador que da inicio

### Requerimientos No Funcionales
- Aplicación de escritorio
- Sonidos y música
- Implementación en Java e interfaz en swing
- Interfaz intuitiva

# Alcances y limitaciones

## Alcances:
### Login:
Permite logearse al sistema ingresando un usuario almacenado en la base.
### Salas de fichas virtuales:
Permite ingresar a una sala para jugar contra otro jugador o la inteligencia artificial apostando fichas virtuales.
### Salas de fichas reales:
Permite ingresar a una sala para jugar contra otro jugador o la inteligencia artificial apostando fichas reales.
### Top ranking

Permite ver una lista de los jugadores con mas puntos y con partidas mas ganadas.
## Limitaciones:
Este programa no posee limitaciones.

# Gestión del proyecto
## Análisis de riesgos
Determinar los posibles problemas que se pueden presentar en el desarrollo del proyecto, estimar la importancia de cada uno, así como el impacto que representa cada uno para el proyecto. Para cada riesgo detectado se deberá crear un plan de contingencia para cuando ese riesgo deje de ser potencial y se produzca.

Numero	Descripción	Ocurrencia (Probabilidad)	Incidencia (Riesgo)
1	Perdida de respaldo	bajo	alto
2	Perdida de recursos	bajo	alto
3	Ausencia de personal	bajo	alto
4	Falta de conceptos	alto	alto
5	Error de planificación	mediano	mediano
6	Conflicto de implementaciones con tecnologías antiguas	mediano-alto	mediano
7	Conflictos entre el equipo	bajo	mediano
8	Conflicto entre plataformas	alto	alto
9	Problemas de rendimiento	bajo	mediano
10
11
12
13

## Plan de contingencia
1: Tener más de un respaldo.
2: Conseguir nuevo equipo (detallar)
3: Procurar ir adelantados en el proyecto o de lo contrario implementa más tiempo para compensar
4: Investigaremos los conceptos necesarios por nuestra cuenta
5: Reevaluaremos la planificación e implementaremos cambios.
6: Adaptaremos muestran nuevas implementaciones para que sean compatibles con las anteriores o de los contrarios cambiaremos las anteriores.
7: Haremos una junta para llegar a un acuerdo.
8: Evaluaremos entre el equipo una plataforma para usar en conjunto.
9: Cambiaremos el diseño e implementación del programa para obtener mejor rendimiento.
## Ciclo de vida elegido
### Introducción
La metodología Scrum es tendencia en la gestión de proyectos. Si trabajas en un sector en el que el nivel de incertidumbre es alto y tu trabajo ágil, quizás tengas que aplicar Scrum para gestionar tus proyectos.
### Razon por la cual elegimos Scrum

1. Ayuda a ahorrar tiempo y dinero
Con una metodología establecida y un equipo responsable, se pueden lograr excelentes resultados de la mano de SCRUM. La habilidad de manejar de manera organizada las tareas y contar con la planificación necesaria para lograrlas, hacen que sea una herramienta clave para ahorrar tiempo y dinero. Reuniones diarias de 15 minutos (denominadas “daily scrum”) aseguran que el proceso esté en la etapa correcta, según se estableció al inicio del proyecto.
2. Fomenta el trabajo en equipo
Con la división, asignación de roles y tareas de manera eficiente, esta metodología nos ayuda a trabajar exitosamente en un proyecto. El “dueño del producto” y el “equipo de trabajo” que lo elabora se complementan con el “SCRUM Master”, recurso que ayuda y apoya en la misión. La posibilidad de apreciar el progreso del trabajo ofrece una garantía de que el proceso será transparente y acorde con lo establecido.
3. Se adapta a la empresa
La metodología SCRUM también ofrece la posibilidad de adaptarse a las empresas que la utilicen. De esta manera, no solo se concibe la idea de una producción organizada de las tareas, sino que también se desarrolla un plan que va de la mano con la compañía encargada del proyecto y sus características.
4. Es de fácil manejo
A través de una metodología como SCRUM, se logra de manera exitosa la integración de todas las partes involucradas en un proyecto. La participación y administración de SCRUM es sencilla y de fácil manejo para todas las etapas. De igual manera, se cuenta con un registro de labores realizadas y se le da seguimiento para lograrlo de forma eficiente.
Beneficios adicionales:
➡ Respuesta rápida a los cambios.
➡ Las pruebas funcionales son frecuentes en el proceso.
➡ Colaboración directa con el cliente.
➡ Motivación y responsabilidad de los equipos.

### Definición
Scrum es un método para trabajar en equipo a partir de iteraciones o Sprints. Así pues, Scrum es una metodología ágil, por lo que su objetivo será controlar y planificar proyectos con un gran volumen de cambios de última hora, en donde la incertidumbre sea elevada.
Se suele planificar por semanas. Al final de cada Sprint o iteración, se va revisando el trabajo validado de la anterior semana. En función de esto, se priorizan y planifican las actividades en las que invertiremos nuestros recursos en el siguiente Sprint.
La metodología Scrum se centra en ajustar sus resultados y responder a las exigencias reales y exactas del cliente. De ahí, que se vaya revisando cada entregable, ya que los requerimientos van variando a corto plazo. El tiempo mínimo para un Sprint es de una semana y el máximo es de cuatro semanas.
Entre las principales características de la metodología Scrum , desataca que es un desarrollo incremental en lugar de la clásica planificación del desarrollo completo de un producto o servicio. Sus equipos de trabajo se caracterizan por ser auto-organizados. Y se centra en el producto final, en la calidad del mismo.
Además, en la metodología Scrum se solapan diferentes fases de desarrollo, en lugar de llevar a cabo una planificación secuencial o de cascada.
### Fases de la metodología Scrum
El desarrollo de producto tiene un ciclo de vida en la metodología Scrum. Estas son fases en las que se divide un proceso Scrum:
- ¿Qué y quién? El producto que queremos conseguir una vez terminemos el Sprint, y los roles de equipo con sus tareas asignadas.
- ¿Dónde y cuándo? El plazo y el contenido del Sprint.
- ¿Por qué y cómo? Las distintas herramientas para aplicar esta metodología ágil.
Cada Sprint puede tener una serie de eventos o etapas. Los más comunes son:

1. Reunión para la planificación del Sprint. En ella, se divide el tiempo de duración del Sprint, así como el objetivo y entregable del mismo. Además, el equipo de desarrollo deberá saber cómo realizarlo. Muy parecido a lo que llamamos reunión de Kick off y que puedes descubrir en este curso gratis y online de gestión de proyectos.
2. Scrum diario. Se basa en poner en común y sincronizar actividades para elaborar el plan del día.
3. Trabajo de desarrollo durante el Sprint. Nos aseguramos que los objetivos se están cumpliendo, que no se producen cambios que alteran el objetivo del Sprint y se mantiene un feedback constante con el cliente o dueño del proyecto.
4. Revisión del Sprint. Reunión con el cliente o dueño del proyecto, en la que se estudia y revisa el Product Backlog del Sprint. Se definen los aspectos a cambiar, en caso necesario, de mayor valor o probables para planificarlo en el siguiente Sprint.
5. Retrospectiva del proyecto. Oportunidad del equipo de desarrollo para mejorar su proceso de trabajo y aplicar los cambios en los siguientes Sprints.
### Roles de Scrum
La metodología Scrum tiene unos roles y responsabilidades principales, asignados a sus procesos de desarrollo. Estos son:
- Project Owner: Se asegura de que el proyecto se esté desarrollando acorde con la estrategia del negocio. Escribe historias de usuario, las prioriza, y las coloca en el Product Backlog.
- Master Scrum o Facilitador: Elimina los obstáculos que impiden que el equipo cumpla con su objetivo.
- Development team Member: Los encargados de crear el producto para que pueda estar listo con los requerimientos necesarios. Se recomienda que sea un equipo multidisciplinar, de no más de 10 personas. Sin embargo, empresas como Google disponen de unos 15.000 desarrolladores trabajando en una rama del código. Y con una metodología Scrum. La automatización en el testeo explica sobre por qué este gran volumen en el equipo.

## Integrantes y roles
Integrante	Rol
Mauro Aguirre	Administrador del proyecto
Mauro Aguirre	Analista
Mauro Aguirre	Diseñador
Mauro Aguirre	Programador
Mauro Aguirre	Cliente
Mauro Aguirre	Tésteo
Matias Cabrera	Documentador
Matias Cabrera	Administrador de la configuracion
Matias Cabrera	Asegurador de calidad
Matias Cabrera	Ingeniero de manutención
Matias Cabrera	Ingeniero de validación y verificación

## Plan de testing
Esto hay q hacerlo después dijo el profesor

# Especificación técnica
## Especificación de alternativas
### Alternativa 1
###### Descripción
### Diagrama
### Descripción de componentes
### Ventajas y desventajas
## Alternativa 2
### Descripción
### Diagrama
### Descripción de componentes
### Ventajas y desventajas

## Elección de alternativa

## Descripción de herramientas

- Notepad++: es un editor de texto y codigo fuente libre con soporte para varios lenguajes de programacion. De soporte nativo a microsoft windows.
- Eclipse Photon: es una plataforma de software compuesto por un conjunto de herramientas de programacion de codigo abierto multiplataforma para desarrollar lo que el proyecto llama “Aplicacion de cliente enriquecido”, opuesto a aplicaciones “Cliente-liviano” basadas en navegadores.
- Open Office: es una suite de oficina de codigo abierto descontinuada.
- Google drive: servicio de alojamiento de archivos que fue introducido por la empresa estadounidense google el 24 de abril de 2012.
- GitHub: es una forja para alojar proyectos utilizando el sitema de control de versiones git.
- Gantter: gestion de proyecto colaborativos integrada con google para crear/editar cronogramas y diagramas de gantt de los proyectos.

## Planificación del proyecto
Sprints con sus esfuerzos y diagrama de gantts
Estimación en horas y fechas de entrega de cada etapa

# Diseño
## Diagrama de clases
## Diagrama de base de datos
## Casos de Uso
### Diagrama de caso de uso
### Nombre
### Descripción
### Diagrama de clases de caso de uso
###

# Pruebas

# Logros
## Requerimientos cumplidos
## Requerimientos no cumplidos
# Conclusiones finales
# Glosario
# Referencias bibliográficas
# Biblografia
# Anexos
## Hoja de Ruta

Tarea	Fecha	Horas	Responsable